В рамках регионального проекта «Современная школа» 2020 года между МБОУ СОШ № 7 и ООО «ВЕКА» заключен контракт                                 № 0176300004720000035-0284155-02 от 29.04.2020 на сумму 269 790,60 рублей; между МБОУ СОШ № 3 и ООО «ВЕКА» заключен контракт                    № 0176300004720000036-0284116 от 23.04.2020 на сумму 303 285,21 рублей на проведение капитального ремонта кабинетов (по 2 учебных кабинета для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», всего 4 кабинета) со сроком выполнения соответствующих работ до 30.05.2020.

В целях проверки хода и качества выполняемых подрядчиком работ по контрактам, прокуратурой района в период с 27 по 31 мая 2020 года осуществлены выезды в МБОУ СОШ № 3 а. Егерухай и МБОУ СОШ № 7 п. Майский, в ходе которых установлено, что подрядчиком ООО «Века» соответствующие работы в образовательных учреждениях не проведены в полном объеме. К моменту выезда работы в МБОУ СОШ № 3 а. Егерухай фактически только начаты (проведено порядка 20 % из запланированных). При этом, по состоянию на 02.06.2020, несмотря на истечение сроков по контрактам (30.05.2020), акты приема – передачи выполненных работ между заказчиками и поставщиком не подписаны, соответствующие работы, оговоренные в контрактах, не выполнены. В этой связи, 02.06.2020 в адрес генерального директора ООО «Века» внесено соответствующее представление, которое рассмотрено и удовлетворено. За допущенные нарушения закона виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Лишь после вмешательства прокуратуры района удалось добиться завершения в полном объеме соответствующих работ в обоих образовательных учреждениях.

Кроме того, директорам образовательных учреждений МБОУ СОШ № № 3 и 7 объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона, в том числе о недопустимости подписания соответствующих документов при ненадлежащем и неполном исполнении подрядчиком работ.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                        М.А. Хакуй