АДЫГЭ РЕСПУБЛИК		        РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ	   АДМИНИСТРАЦИЯ

«КОЩХЬАБЛЭ  РАЙОНЫМ»     Муниципального образования

ИАДМИНИСТРАЦИЕ                                                      «КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2013г. №396

О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановляю:

1. Утвердить:

1) Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», их формирования и реализации (далее – Порядок) согласно приложению №1;

2) Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», согласно приложению №2.

2. Установить, что положения Порядка применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Кошехабльский район», начиная с бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Отделу экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Кошехабльский район»:

1) в недельный срок разработать и утвердить методические рекомендации по разработке муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район»;

2) осуществлять методическое обеспечение и координацию деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» (Управлений и отделов администрации муниципального образования «Кошехабльский район») по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район».

4.Признать утратившими силу пункты 1, 3 постановления Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» от 26 декабря 2012 года №516 «Об утверждении Положения о порядке разработки долгосрочных муниципальных целевых программ и их формирования и реализации на территории муниципального образования «Кошехабльский район»».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 4, вступающего в силу с 1 января 2014 года.

| Глава администрации МО «Кошехабльский район» | З.А. Хамирзов |
| --- | --- |

| Проект вносит: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления финансов |  | А. Дагужиев |
| Согласовано: |  |  |
| Зам. Главы администрации |  | М. Тугланова |
| Зав. отделом экономического развития и торговли |  | В. Мамижева |
| Заведующий юридическим отделом |  | А. Гаштов |
| Управляющего делами |  | Р. Хасанов |

|  | Приложение №1 К Постановлению Главы администрации МО «Кошехабльский район» от 25.09.2013г. №396 |
| --- | --- |

# Порядок принятия решений

# о разработке муниципальных программ

# муниципального образования «Кошехабльский район»,

# их формирования и реализации

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», их формирования и реализации.

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

1) муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» (далее – муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики муниципального образования «Кошехабльский район», обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей политики муниципального образования «Кошехабльский район» в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования «Кошехабльский район», включающая в себя подпрограммы муниципальной программы;

2) цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования «Кошехабльский район», достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

3) задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели муниципальной программы;

4) целевой показатель (индикатор) муниципальной программы – количественно выраженная характеристика хода реализации муниципальной программы и достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач) муниципальной программы;

5) ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития муниципального образования «Кошехабльский район» по итогам реализации муниципальной программы;

6) основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

7) подпрограмма муниципальной программы (далее подпрограмма) – совокупность взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, содержащая, в том числе, ведомственные целевые программы и (или) основные мероприятия;

8) основное мероприятие – совокупность взаимосвязанных мероприятий (направлений деятельности), характеризуемая значимым вкладом в достижение цели подпрограммы;

9) мероприятие (направление деятельности) – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы;

10) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район» – администрация муниципального образования «Кошехабльский район», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» (Управления или отделы администрации муниципального образования «Кошехабльский район»);

11) ответственный исполнитель муниципальной программы – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район», либо иной главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета муниципального образования «Кошехабльский район», определенный администрацией муниципального образования «Кошехабльский район» в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район»;

12) соисполнитель муниципальной программы – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район», либо иной главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета муниципального образования «Кошехабльский район», являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы;

13) участник муниципальной программы - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район», либо иной главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета муниципального образования «Кошехабльский район», участвующий в реализации одного или нескольких основных мероприятий, либо ведомственной целевой программы, не являющийся соисполнителем муниципальной программы.

3. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии развития муниципального образования «Кошехабльский район» до 2020 года (далее - Стратегия), утвержденной Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» от 21 декабря 2007 года №48-2 «Об утверждении Стратегии развития муниципального образования «Кошехабльский район» до 2020 года», федеральных законов, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, муниципальных правовых актов муниципального образования «Кошехабльский район».

4. Количество подпрограмм в составе одной муниципальной программы должно быть не более девяти.

5. Подпрограммы и основные мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

6. Муниципальная программа может включать подпрограмму, направленную на создание условий для реализации муниципальной программы. В указанную подпрограмму включаются расходы бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на содержание аппарата исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район», являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, а также, расходы, направленные на исполнение муниципальных функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

7. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем муниципальной программы на стадии ее разработки. Срок реализации муниципальной программы не может превышать срок реализации Стратегии.

8. Срок реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.

9. Муниципальная программа утверждается постановлением Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

10. Муниципальная программа должна содержать:

1) паспорт муниципальной программы по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;

2) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

3) приоритеты политики муниципального образования «Кошехабльский район» в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы;

4) сроки и этапы реализации муниципальной программы;

5) обобщенную характеристику основных мероприятий;

6) основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (при наличии);

7) сведения о реализуемых в рамках муниципальной программы публичных нормативных обязательствах (при наличии);

8) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

9) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками;

10) характеристику подпрограмм;

11) паспорта ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограмм.

11. Помимо разделов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать следующие разделы:

1) сведения об участии органов местного самоуправления сельских поселений муниципального образования «Кошехабльский район» в реализации муниципальной программы (при условии, что муниципальная программа сельского поселения направлена на достижение целей, соответствующих целям муниципальной программы муниципального образования «Кошехабльский район»);

2) обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели муниципальной программы) (в случае их использования).

12. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, устанавливаются методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», разрабатываемыми отделом экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Кошехабльский район» (далее соответственно - методические рекомендации, Отдел экономического развития).

13. При разработке муниципальных программ учитываются нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея по вопросам регулирования разработки муниципальных программ муниципальных образований. При наличии утвержденной Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея типовой формы муниципальной программы, разработка муниципальной программы осуществляется в соответствии с указанной типовой формой.

# II. Основание и этапы разработки муниципальной программы

14. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением (постановлением) Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

15. Проект перечня муниципальных программ формируется Отделом экономического развития на основании предложений исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район», а также, с учетом перечня государственных программ Республики Адыгея, во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, и вносится на рассмотрение Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

16. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименование муниципальных программ;

2) наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

3) основные направления реализации муниципальных программ.

17. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется до 1 мая текущего финансового года на основании предложений Отдела экономического развития.

18. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

19. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с Отделом экономического развития и Управлением финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

20. Проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы направляется ответственным исполнителем муниципальной программы на согласование в Отдел экономического развития в срок до 15 июля года, предшествующего году начала реализации государственной программы.

21. Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий, мероприятий (направлений деятельности) и (или) ведомственных целевых программ.

22. Отдел экономического развития в течение 10 календарных дней со дня представления ответственным исполнителем муниципальной программы проекта муниципальной программы осуществляет оценку проекта муниципальной программы по следующим направлениям:

1) соблюдение требований к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, установленных методическими рекомендациями;

2) соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Кошехабльский район», определенным Стратегией;

3) соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

4) соответствие целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы заявленным целям и задачам муниципальной программы и требованиям, установленным методическими рекомендациями.

23. Согласованный с Отделом экономического развития проект муниципальной программы направляется на согласование в Управление финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район», которое в течение 5 календарных дней осуществляет оценку проекта муниципальной программы по следующим направлениям:

1) соответствие источников финансирования и обоснованность планируемых объемов финансовых ресурсов, указанных в проекте муниципальной программы;

2) соответствие объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на указанный период.

24. Отдел экономического развития и Управление финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» вправе запросить у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключения на проект муниципальной программы.

25. В случае подготовки Отделом экономического развития и (или) Управлением финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» отрицательного заключения ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы в течение 7 календарных дней со дня получения указанного заключения осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

26. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом заключений Отдела экономического развития и Управления финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район», вносится на рассмотрение Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

27. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются Главой администрации муниципального образования «Кошехабльский район» до 15 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

# III. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ

28. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ (далее - общественное обсуждение) проводится в целях обеспечения открытости для общества информации о планируемом изменении состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «Кошехабльский район» вследствие реализации муниципальной программы в указанной сфере.

29. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения общественного обсуждения осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, по которой проводится общественное обсуждение.

30. Для проведения общественного обсуждения проект муниципальной программы, а также, информация о порядке представления предложений и замечаний по проекту муниципальной программы после согласования со всеми соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы, а также, с Отделом экономического развития и Управлением финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ответственного исполнителя муниципальной программы, либо на официальном сайте администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

31. Общественное обсуждение осуществляется в срок не менее 15 календарных дней со дня его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ответственного исполнителя муниципальной программы (официальном сайте администрации муниципального образования «Кошехабльский район»).

32. Ответственный исполнитель муниципальной программы рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы. Непоступление предложений и замечаний по проекту муниципальной программы не является препятствием для принятия муниципальной программы.

33. Предложения и замечания, поступившие в результате общественного обсуждения, включаются в пояснительные записки к проектам муниципальных программ, выносимых на рассмотрение Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

# IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

34. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Кошехабльский район», средств республиканского бюджета Республики Адыгея, , получаемых в форме межбюджетных трансфертов, средств местных бюджетов сельских поселений муниципального образования «Кошехабльский район» и внебюджетных источников.

35. Объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на реализацию муниципальных программ утверждаются Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» о бюджете муниципального образования «Кошехабльский район» на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Кошехабльский район», утвердившими муниципальные программы.

36. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для внесения изменений в бюджет муниципального образования «Кошехабльский район» в соответствии с бюджетным законодательством.

37. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде, а также, внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Кошехабльский район», регулирующими порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» и ежегодно утверждаемыми Управлением финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на очередной финансовый год и плановый период.

38. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» местным бюджетам сельских поселений муниципального образования «Кошехабльский район» на реализацию муниципальных программ сельских поселений, направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальной программы муниципального образования «Кошехабльский район». Условия предоставления и методика расчета указанных субсидий устанавливаются соответствующей муниципальной программой.

39. Проект нормативного правового акта муниципального образования «Кошехабльский район» об изменениях соответствующей муниципальной программы в части уточнения бюджетных ассигнований вносится ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 1 месяца со дня принятия Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» о бюджете муниципального образования «Кошехабльский район» на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении (Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Кошехабльский район»).

# V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

40. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы в соответствии с их полномочиями, установленными разделом VI настоящего Порядка.

41. Текущее управление реализацией и реализация ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Кошехабльский район» для ведомственных целевых программ.

42. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы разрабатывается план реализации основных мероприятий муниципальной программы (далее – план реализации) на очередной финансовый год и плановый период, содержащий детализованный перечень мероприятий муниципальной программы с распределением по ним бюджетных ассигнований.

43. Проект плана реализации составляется ежегодно в текущем году на очередной год и плановый период и согласовывается с Отделом экономического развития и Управлением финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» вместе с проектом муниципальной программы при ее разработке и далее ежегодно в срок, установленный нормативными правовыми актами муниципального образования «Кошехабльский район».

44. План реализации разрабатывается в соответствии с формой, утверждаемой методическими рекомендациями.

45. План реализации утверждается правовым актом (приказом) ответственного исполнителя муниципальной программы в течение 1 месяца после принятия Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» о бюджете муниципального образования «Кошехабльский район» на очередной финансовый год и плановый период, но не ранее даты утверждения изменений в муниципальную программу в части уточнения бюджетных ассигнований в связи с принятием Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» о бюджете муниципального образования «Кошехабльский район» на очередной финансовый год и плановый период.

46. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы принимать решение о внесении изменений в план реализации в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

47. Решение, указанное в пункте 46 настоящего Порядка, принимается ответственным исполнителем муниципальной программы при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией муниципального образования «Кошехабльский район», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также, к увеличению сроков исполнения основных мероприятий.

48. Внесение изменений в план реализации осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения плана реализации.

49. В целях контроля за реализацией муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Отдел экономического развития информацию о социально-экономической эффективности реализации муниципальных программ, финансировании и выполнении основных мероприятий муниципальных программ, мощностях основных объектов, введенных в результате реализации муниципальных программ.

50. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в Отдел экономического развития.

51. Годовой отчет содержит:

1) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

2) информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) основных мероприятиях, запланированных к реализации в отчетном году, о ходе исполнения ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы;

3) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

4) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

5) информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

6) информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

7) данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме, утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район»;

8) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

52. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя муниципальной программы (официальном сайте администрации муниципального образования «Кошехабльский район»).

53. Отдел экономического развития ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным годом, с учетом информации Управления финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» о кассовых расходах бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на реализацию муниципальных программ, предоставляемой Управлением финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» в Отдел экономического развития в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), включающий в себя результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, проводимой в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», и представляет его на рассмотрение Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

54. По итогам рассмотрения сводного годового доклада Глава администрации муниципального образования «Кошехабльский район», в случае необходимости, принимает решение о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограммы или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

55. В случае принятия решения о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограммы или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года, при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов (договоров) в бюджете муниципального образования «Кошехабльский район» предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов (договоров), по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

56. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы и представляет его в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, на рассмотрение Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

57. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет муниципального образования «Кошехабльский район»;

2) исключения отдельных полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район» или их передачи другому исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район», а также, наделения исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район» дополнительными полномочиями, если исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район» является ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы или участником муниципальной программы;

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных основных мероприятий, мероприятий (направлений деятельности);

4) необходимости изменения перечня основных мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из республиканского бюджета Республики Адыгея или федерального бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

5) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации и Стратегии.

58. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) ответственный исполнитель муниципальной программы готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы.

59. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

60. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

# VI. Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы,
соисполнителя муниципальной программы и участника муниципальной
программы при разработке и реализации муниципальной программы

61. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями муниципальной программы и внесение муниципальной программы на рассмотрение Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район», разрабатывает проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу и вносит его на рассмотрение Главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также, перечень соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов реализации муниципальной программы;

4) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

5) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

6) рекомендует соисполнителям муниципальной программы и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе, в форме ведомственной целевой программы;

7) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея, иных источников финансирования в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея для реализации мероприятий муниципальной программы;

8) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

9) представляет по запросу Отдела экономического развития и Управления финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

10) подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел экономического развития.

62. Соисполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

2) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя муниципальной программы, а также, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

3) представляет ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Отдела экономического развития и Управления финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район», а также, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в которых он участвует;

4) представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

5) представляет ответственному исполнителю муниципальной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

63. Участник муниципальной программы:

1) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) представляет ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы предложения при разработке муниципальной программы – в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

3) представляет ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Отдела экономического развития и Управления финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район», а также, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в которых он участвует;

4) представляет ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

5) представляет ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

|  | Приложение к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», их формирования и реализации |
| --- | --- |

# Паспорт
муниципальной программы муниципального образования «Кошехабльский район»

Ответственный исполнитель Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Подпрограммы Программы

Программно-целевые инструменты Программы (ведомственные целевые программы)

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы

Этапы и сроки реализации Программы

Ресурсное обеспечение Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

|  | Приложение №2 К Постановлению Главы администрации МО «Кошехабльский район» от 25.09.2013г. №396 |
| --- | --- |

# Порядок проведения
и критерии оценки эффективности реализации
муниципальных программ

# муниципального образования «Кошехабльский район»

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (далее соответственно - муниципальная программа, оценка), позволяющей определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов, а также, критерии оценки.

2. Оценка проводится отделом экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Кошехабльский район» ежегодно в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (далее – методика), разрабатываемой отделом экономического развития экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

3. Критериями оценки эффективности муниципальной программы являются:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом;

2) уровень финансового обеспечения подпрограмм муниципальной программы;

3) качество управления муниципальной программой.

4. Результаты оценки используются для:

1) обоснования финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» в очередном финансовом году;

2) обоснования необходимости корректировки муниципальной программы;

3) обоснования прекращения действия муниципальной программы.

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам каждого года в срок до 1 марта представляет в отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Кошехабльский район» данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме, утвержденной методикой.

6. Отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Кошехабльский район» до 1 мая текущего года оценивает представленные данные и готовит заключение, а в случае необходимости – проект решения (постановления) администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

7. Заключение, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, содержит один из следующих выводов:

1) муниципальная программа высоко, либо умеренно эффективная и ее финансирование целесообразно;

2) муниципальная программа низко эффективная, ее финансирование целесообразно, но требует корректировки в части показателей эффективности, либо в части сокращения объемов финансирования;

3) муниципальная программа неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации, начиная с очередного финансового года.

8. На основании заключения отдела экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Кошехабльский район», содержащего выводы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 7 настоящего Порядка, Глава администрации муниципального образования «Кошехабльский район» принимает решение о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограммы или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.